АДМИНИСТРАЦИЯ УБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2018 № 24

Об организации пропуска паводковых вод

на территории Убинского сельсовета Убинского района

Новосибирской области в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и на основании постановления Главы Убинского района Новосибирской области от 21.02.2018 № 71-па «Об организации пропуска паводковых вод на территории Убинского района Новосибирской области в 2018 году», администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к весеннему паводку на территории Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области в 2018 году (приложение № 1);

2. Утвердить состав комиссии по подготовке к весеннему паводку Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области

(приложение № 2);

3. Утвердить график дежурства специалистов Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области в период весеннего паводка (приложение № 3);

4. Произвести осмотр и очистку водопропускных труб, кюветов и водоотводных каналов;

5. Произвести очистку кровель зданий от снега;

6. Данное постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вести Убинского сельсовета» и разместить на официальном сайте Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области www.ubinadm.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Убинского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области                                                                    В.А.Бояркин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Убинского сельсовета Убинского района

Новосибирской области

от 01.03.2018 № 24

ПЛАН

мероприятий по подготовке к весеннему паводку на территории Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области в 2018 году

| № п/п | Мероприятия | Время проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить готовность землеройной техники и автотранспорта | До 23 марта | Директор МКУ «Услуги благоустройства» Валяев Е.С. |
| 2 | Произвести мероприятия по очистке от снега улиц, водопропускных труб, кюветов и водоотводных каналов. | До 1 апреля | Директор МКУ «Услуги благоустройства» Валяев Е.С. |
| 3 | Произвести очистку кровель зданий от снега | До 1 апреля | Директор ООО «Управляющая компания Жилфонд» Рубцов А.В. |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Убинского сельсовета Убинского района

Новосибирской области

от 01.03.2018 № 24

СОСТАВ

комиссии по подготовке к весеннему паводку Убинского сельсовета

Убинского района Новосибирской области

| № п/п | ФИО | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крышталев Сергей Николаевич | Зам. Главы Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 8913742 3538 22-074 |
| 2 | Валяев Евгений Сергеевич | Директор МКУ «Услуги благоустройства» | 89529477722 21-189 |
| 3 | Жуков Андрей Викторович | Директор МУП «УКП» | 89529420883 22-270 |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Убинского сельсовета Убинского района

Новосибирской области

от 01.03.2018 № 24

ГРАФИК

дежурства специалистов Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области в период весеннего паводка

| № п/п | ФИО | Дни дежурства | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штумпф Артём Владимирович заместитель директора МКУ «Услуги благоустройства». | 14 апреля; 1 мая | 21-189 89134820069 |
| 2 | Крышталев Сергей Николаевич Зам. Главы Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 15 апреля; 5 мая | 8913742 3538 22-074 |
| 3 | Валяев Евгений Сергеевич Директор МКУ «Услуги благоустройства» | 21 апреля; 6 мая | 89529477722 21-189 |
| 4 | Жуков Андрей Викторович Директор МУП «УКП» | 22 апреля; 12 мая | 89529420883 22-270 |
| 5 | Лайгер Сергей Владимирович Водитель | 28 апреля; 13 мая | 89538629082 |
| 6 | Богданов Антон Станиславович Ведущий специалист Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 29 апреля; 19 мая | 89130009551 22-451 |
| 7 | Платов Ярослав Сергеевич инспектор Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 20 мая | 89833203688 |