УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 05.05.2017 № 60

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ УБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2021 ГОДЫ»

с. Убинское

2017 год

1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие газификации территорий населенных пунктов

Убинского района Новосибирской области на 2017-2021 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие газификации на территории Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2017-2021 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | подпрограмма «Газификация» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2016 № 66-п |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель Программы | Глава Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Цель и задачи Программы | цель Программы: газификация села Убинское и перевод на газовое топливо объектов социальной сферы, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и населения Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области задачи Программы: 1. Проектирование и строительство распределительных газовых сетей. 2. Проектирование и строительство автоматических модульных газовых котельных на объектах бюджетной сферы и жилищно-коммунального комплекса. 3. Газификация жилищно-коммунального хозяйства, жилых домов, объектов социальной сферы, предприятий, организаций, расположенных на территории села Убинское Убинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Важнейшие целевые показатели | ввод в действие распределительных газовых сетей; ввод в действие автоматических модульных газовых котельных; перевод на газовое топливо домовладений |  |  |  |  |  |  |
| Основные этапы реализации Программы | Программа реализуется с 2017 по 2021 годы (этапы не выделяются) |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель основных мероприятий | Администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам) | Прогнозируемые источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 10074,0 | 2400,0 | 16000,0 | 6570,0 |  | 35044,0 |
|  | муниципаль ный бюджет | 790,0 | 800,0 | 4000,0 | 1700,0 |  | 7290,0 |
|  | внебюджет ные источники | 3035,0 | - |  | 2080,0 |  | 5115,0 |
|  | Итого: | 13899,0 | 3200,0 | 20000,0 | 10350,0 |  | 47449,0 |
|  | Программа ежегодно корректируется при формировании бюджета на очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в соответствую щих показателях, поддающихся количественной оценки | в результате реализации Программы (к концу 2021 года) ожидается: 1. Создание доступной газораспределительной системы для потребления природного газа всем жителям села Убинского. 2. Ввод квартальной и 3-х мини блочных газовых котельных. 3. Увеличение сети ГВД в Убинском районе позволит увеличить сеть ГНД с 31,0 км. до 48 км. и газифицировать в селе Убинском 538 домовладений. 4. Общее количество подключенных домовладений к концу реализации программы составит 1400 квартир. |  |  |  |  |  |  |

2. Основание необходимости

разработки Программы

В Убинском районе в течение 2012-2016 годов выполнялись мероприятия в соответствии с межмуниципальной целевой программой «Развитие газификации территорий населенных пунктов Убинского района Новосибирской области на 2012 - 2016 годы», утвержденной постановлением Главы Убинского района Новосибирской области от 02.03.2012 № 39.

Так за 2012-2016 годы в Убинском районе были построены и введены в эксплуатацию объекты газораспределения и газопроводы высокого давления до ШРП-10; ШРП-11; ШРП-12; ШРП-13; ШРП-14; ШРП-15; ШРП-16 и низкого давления от ШРП-7; ШРП-8; ШРП-9; ШРП-10; ШРП-12; ШРП-13; ШРП-14 для потребителей в селе Убинском Убинского района Новосибирской области. Подключено более 852 внутридомового газового оборудования в селе Убинском Убинского района Новосибирской области. Уровень газификации в селе Убинском достиг 62 процентов. Построена блочно-модульная газовая котельная № 3 «Школьная» мощностью 4 МВт.

Получили положительное заключение государственной экспертизы проекты на объекты: распределительные газопроводы низкого давления от ШРП-11; ШРП-15; ШРП-16 на строительство блочно-модульной газовой котельной № 4 «РТП» в селе Убинском Убинского района Новосибирской области.

Для дальнейшей газификации района и перевода угольных котельных на природный газ необходима корректировка показателей и создание новой Программы газификации, что в дальнейшем позволит решить не только важные технико-экономические, но и социальные задачи.

3. Основная цель и задачи Программы

Цель: газификация населенных пунктов и перевод на газовое топливо объектов социальной сферы, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и населения Убинского района Новосибирской области.

Для достижения поставленной цели предусматривается решить следующие задачи:

1. Строительство распределительных газовых сетей.

2. Строительство автоматических модульных газовых котельных на объектах бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

3. Газификация домовладений, объектов социальной сферы, предприятий, организаций, расположенных на территории села Убинского.

Важнейшими целевыми индикаторами является:

ввод в действие распределительных газовых сетей;

ввод в действие автоматических модульных газовых котельных;

перевод на газовое топливо домовладений.

Планируемые показатели (индикаторы) выполнения программы приведены в приложении к настоящей Программе.

Указанные задачи будут реализованы в 2017-2021 годах.

По итогам реализации Программы намечается:

увеличить сеть распределительных газопроводов ГНД - на 17 км.;

дополнительно газифицировать 538 квартир в селе Убинском Убинского района Новосибирской области;

построить квартальную газовую котельную;

построить 3 мини блочных газовых котельных;

установить дополнительный Шкафной Распределительный Пункт;

создать газораспределительную сеть для потребления природного газа.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий определяется задачами Программы.

Программа предусматривает следующие мероприятия по газификации Убинского района:

1. Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства.

2. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей.

3. Перевод котельных на газ (реконструкция котельных, строительство новых котельных).

4. Газификация домовладений, объектов социальной сферы, предприятий, организаций, расположенных на территории Убинского района.

5. Информационно-консультативная поддержка населения и организаций Убинского района по вопросам газификации.

Объекты газификации Убинского района и их объемы подлежат ежегодному уточнению.

Комплекс мероприятий в разрезе целей и задач Программы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования, ответственных исполнителей приведен в приложении к настоящей Программе.

Выполнение в полном объеме программных мероприятий позволит обеспечить достижение целей и задач реализации Программы.

5. Механизмы реализации Программы

и система управления реализацией Программы

Непосредственное управление и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет заместитель главы администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области – координатор Программы, который выполняет следующие функции:

осуществляет оперативное руководство и координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы;

контролирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по своевременному выполнению мероприятий Программы;

анализирует выполнение мероприятий Программы и вносит предложения по корректировке Программы.

Реализация и финансирование Программы осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, осуществляет координатор Программы.

Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации Программы на 2017-2021 годы, составляет 47 449 (Сорок семь миллионов четыреста сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

6. Ресурсное обеспечение

Финансирование Программы предусматривается из областного бюджета, на условиях со финансирования из федерального бюджета (федеральные целевые программы), местного бюджета Убинского сельсовета Убинского района и внебюджетных источников: это средства инвестиционной программы ПАО «Газпром», средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства для перевода котельных на природный газ, кроме этого, для газификации жилых домов привлекаются средства населения.

Финансовые затраты приведены в приложении к настоящей Программе.

Объемы финансирования Программы из бюджета Убинского сельсовета Убинского района на очередной финансовый год могут корректироваться в зависимости от наличия доходных источников и хода реализации Программы.

7. Оценка эффективности реализации Программы

В процессе реализации мероприятий Программы инвестиционные вложения всех уровней бюджета в значительной мере окупаются за счет снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг, снижения бюджетных расходов по оплате коммунальных услуг за объекты бюджетной сферы, снижением объемов льгот, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Реализация Программы позволит осуществить газификацию населенных пунктов и предприятий, организаций Убинского района, улучшить социально-экономическую и экологическую ситуацию в Убинском районе, повысит качество жизни населения, будет способствовать подъему экономики Убинского района.

По прогнозным оценкам реализация мероприятий Программы позволит обеспечить к 2021 году достижение следующих результатов, отражающих эффективность предусмотренных в Программе мероприятий:

уровень газификации объектов коммунальной теплоэнергетики с. Убинское Убинского сельсовета Убинского района –  66 процентов;

уровень газификации жилых домов, расположенных в с. Убинское – 54 процента;

уровень газификации объектов социальной сферы – 29 процентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ к муниципальной программе «Развитие газификации на территории Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 05.05.2017 № 60

Планируемые показатели, комплекс мероприятий

и финансовые затраты Программы

| Наименование мероприятия | Показатель | Единица измерения | Период реализации |  |  |  |  | Ответствен ный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| Цель 1. Газоснабжение населения в МО Убинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Газоснабжение улиц села Убинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Разработка проектной документации «Строительство ШРП-17 на улице Широкая» | количество (проектов) | штук | 1 |  |  |  |  | УСАЖК и ДХ | подготовка проектной документации для дальнейшего строительства |
|  | стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет* | тыс. руб. | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Разработка проектной документации на строительство газопровода низкого давления от ШРП-18 по улицам Элеваторная, Дорожная, Западная | количество | км. |  |  |  | 1 |  | МО Убинского сельсовета | подготовка проектной документации для дальнейшего строительства |
|  | стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 625,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  | 625,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Разработка проектной документации на строительство газопровода низкого давления от ШРП-19 по улицам Ломоносова, Прянишникова, Солнечная, Костякова | количество | км. |  |  |  | 1 |  | МО Убинского сельсовета | подготовка проектной документации для дальнейшего строительства |
|  | стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 625,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  | 625,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Газоснабжение улиц села Убинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов от ШРП-15 по улицам Широкая, Степная Южная (110 домовладений, протяженность – 3,117 км.) | количество | км. | 3,117 |  |  |  |  | МО Убинского сельсовета | строительство ГНД дает возможность подключиться потребителям 110 домовладений |
|  | стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 5611,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* | тыс. руб. | 4096,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет* | тыс. руб. | 281,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. | 1234,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов от ШРП-16 по улицам Школьная, Лесная (60 домовладений, протяженность – 4,271 км.) | количество | км. | 4,271 |  |  |  |  | МО Убинского сельсовета | строительство ГНД дает возможность подключиться потребителям 60 домовладений |
|  | стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 7688,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* | тыс. руб. | 5613,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет* | тыс. руб. | 384,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. | 1691,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Строительство газопровода низкого давления по улице Широкая для газификации МУП «Убинскавтотранс» | количество | км. |  |  |  |  |  | МО Убинского сельсовета | строительство ГНД дает возможность подключиться МУП «Убинскавто транс» |
|  | стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* | тыс. руб. | 365,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет* | тыс. руб. | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. | 110,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов от ШРП-18 по улицам Элеваторная, Дорожная, Западная (75 домовладений, протяженность – 2,5 км.) | количество | км. |  |  |  | 2,5 |  | МО Убинского сельсовета | строительство ГНД дает возможность подключиться потребителям 75 домовладений |
|  | стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* | тыс. руб. |  |  |  | 3285,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  | 225,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  | 990,0 |  |  |  |
| 1.2.6. Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов от ШРП-19 по улицам Ломоносова, Прянишникова, Солнечная, Костякова (83 домовладения, протяженность – 2,5 км.) | количество | км. |  |  |  | 2,5 |  | МО Убинского сельсовета | строительство ГНД дает возможность подключиться потребителям 83 домовладений |
|  | стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* | тыс. руб. |  |  |  | 3285,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  | 225,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  | 990,0 |  |  |  |
| Итого затрат на решение цели 1, газоснабжение МО Убинского сельсовета, в том числе: |  | тыс. руб. | 13899,0 |  |  | 10250,0 |  | Х | Х |
| федеральный бюджет* |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | Х | Х |
| областной бюджет* |  | тыс. руб. | 10074,0 |  |  | 6570,0 |  | Х | Х |
| местный бюджет* |  | тыс. руб. | 790,0 |  |  | 1700,0 |  | Х | Х |
| внебюджетные источники* |  | тыс. руб. | 3035,0 |  |  | 1980,0 |  | Х | Х |
| Цель 2. Проектирование и строительство блочно-модульных котельных в селе Убинском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Разработка проектной документации по мини блочно-модульным котельным на улицах Рабочая – 68, Степная – 13, Ломоносова – 1 | количество (проектов) | шт. |  | 2 |  | 1 |  | МО Убинского сельсовета | подготовка проектной документации для дальнейшего строительства |
|  | стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  | 200,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет* | тыс. руб. |  | 200,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство блочно-модульной котельной № 4 «РТП», мини блочно-модульных котельных на улицах Рабочая, Степная, Ломоносова | количество | шт. |  | 2 |  | 1 2,2 МВт |  | МО Убинского сельсовета | строительство БМК дает возможность подключения дополнитель ных потребителей тепловой энергии |
|  | стоимость единицы | тыс. руб. |  | 1500,0 | 20000,0 |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  | 3000,0 | 20000,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* | тыс. руб. |  | 2400,0 | 16000,0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет* | тыс. руб. |  | 600,0 | 4000,0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение цели 2, проектирование и строительство блочно-модульных котельных в селе Убинском, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 3200,0 | 20000,0 | 100,0 |  | Х | Х |
| федеральный бюджет* |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | Х | Х |
| областной бюджет* |  | тыс. руб. |  | 2400,0 | 16000,0 |  |  | Х | Х |
| местный бюджет* |  | тыс. руб. |  | 800,0 | 4000,0 | 100,0 |  | Х | Х |
| внебюджетные источники* |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | Х | Х |

* - прогнозные объемы.

Используемые сокращения:

ГВД – газопровод высокого давления;

ГНД – газопровод низкого давления;

ГРС – газораспределительная станция;

МВт – мега ватт;

ШРП – шкафной распределительный пункт;

УСАЖК и ДХ – управление строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Убинского района Новосибирской области;

МО – муниципальное образование;

МУП «Убинскавтотранс» – муниципальное унитарное предприятие «Убинскавтотранс» Убинского района.