**АДМИНИСТРАЦИЯ УБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

 **УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21.08.2017 № 106

Об утверждении проекта муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения уровня благоустройства Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности и формирования муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области **постановляет:**

 1. Утвердить проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы» (Приложение №1)

 2. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании «Вести Убинского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы Убинского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области В.А.Бояркин

**ПРОЕКТ**

**Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

**с.Убинское**

**2017 год**

**паспорт**

 **Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы» |
| Инициатор разработки программы | Администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Разработчик (соразработчики) программы | Администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Ответственные исполнители | Администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Участники муниципальной программы,соисполнители муниципальной программы | Администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Этапы и сроки реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2018-2022 годыЭтапы реализации Программы не выделяются |
| Цели Программы  | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области и уровня комфортности жизни населения. |
| Задачи Программы  | - Повышение комфортности и безопасности использования придомовой территории;- Обеспечение комфортности использования придомовой территории маломобильными группами населения;- Обеспечение необходимого уровня благоустройства неблагоустроенных территорий муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области общего пользования;- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;2. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации);3. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; 4. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;5. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования6. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей, в том числе:средства федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;средства областного бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;средства местного бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Повышение комфортности и безопасности использования дворовых территорий населением многоквартирных домов, к которым прилегает территория, в результате выполнения мероприятий по их дополнительному благоустройству;- Выполнение условия безопасного передвижения по дворовым территориям маломобильных групп населения;- Повышение комфортности территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области в результате выполнения обустройства элементами благоустройства для использования населением, в том числе маломобильными группами;- Повышение удобства использования и эстетического восприятия зон общественного пространства муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области. |

**1. Определение проблемы, на решение которой направлена программа**

На территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области расположено 42 многоквартирных жилых дома. Анализ сферы благоустройства в Убинском сельсовете Убинского района Новосибирской области показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области имеется ряд проблем: низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в муниципальном образовании Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области имеются территории общего пользования (проезды, улицы, площади и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

* ремонт автомобильных дорог общего пользования;
* ремонт тротуаров;
* обеспечение освещения территорий общего пользования;
* установку скамеек;
* установку урн для мусора;
* оборудование автомобильных парковок;
* озеленение территорий общего пользования;
* иные виды работ.

2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установку скамеек;
* установку урн для мусора.
* оборудование детских и (или) спортивных площадок;
* оборудование автомобильных парковок;
* озеленение дворовых территорий;
* иные виды работ

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2017 год» осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы» и Порядка организации деятельности общественной комиссии», утвержденного постановлением администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области;

* рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с [Порядк](file:///C%3A/Users/k401n4/Desktop/%D0%A0%C2%A4%D0%A0%D1%9B%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%9A%D0%A0%C2%98%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%99%D0%A0%D1%92%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%A2%20%D0%A0)ом представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»;
* рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с [Порядк](file:///C%3A/Users/k401n4/Desktop/%D0%A0%C2%A4%D0%A0%D1%9B%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%9A%D0%A0%C2%98%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%99%D0%A0%D1%92%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%A2%20%D0%A0)ом представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, на которых планируется благоустройство в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»;

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Цель программы**

Основной целью Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы» является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Убинский сельсовет Убинского района Новосибирской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

 организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, в том числе социально значимых объектов;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

**3.** **Обоснование путей и средств решения проблемы, сроки выполнения
программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы основана на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов, показателей, установленных в муниципальной программе.

Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Финансирование программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы» запланировано за счет средств бюджета Новосибирской области.

**4. Программные мероприятия**

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» мероприятия муниципальной программы должны обеспечивать физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и формируются с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**4.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:**

 ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, софинансируемых за счет средств, полученных субъектом Российской Федерации в 2018-2022 годах в качестве субсидии из федерального бюджета (далее - минимальный перечень работ по благоустройству)

Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет субъект Российской Федерации.

 **4.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:**

оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ, софинансируемых за счет средств, полученных субъектом Российской Федерации в 2018-2022 годах в качестве субсидии из федерального бюджета (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству)

Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет субъект Российской Федерации.

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в неденежной форме. В частности, этом может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

5. **Нормативная стоимость:**

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, должна быть рассчитана в соответствии с действующими техническими регламентами. При этом, указанные расценки могут быть рассчитаны муниципальным образованием самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.

**6. Аккумулирование средств**

Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия субъектом Российской Федерации решения о таком участии) должны проводиться согласно с утвержденным порядком. При этом, выше указанный порядок аккумулирования средств в числе иных положений должен предусматривать открытие уполномоченным органом местного самоуправления, муниципальным унитарным предприятием или бюджетным учреждением счетов для перечисления средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств которых составляет менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства, необходимость перечисление средств до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте и последствия неисполнения данного обязательства, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

**7. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2018-2022 годы**

Включение предложений граждан, заинтересованных в добавлении дворовой территории в муниципальную программу, формируются исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям.

В целях организации разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу решением общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, включенном в муниципальную программу создается рабочая группа. Рабочая группа осуществляет согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, участвует в контроле, в том числе промежуточном, приемке работ по благоустройству дворовой территории, готовит фото и видеоматериалы, отзывов о реализации проекта.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

При предоставлении предложений граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках дополнительного перечня работ, предоставление предложений в рамках минимального перечня не является обязательным.

 Сам порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2018-2022 годы определен в приложении №2 к настоящей программе

 **8.** **Состав основных мероприятий, показатели Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  | Задачи | Основные мероприятия | Основные показатели |
| 1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории | 1. Организация рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и посещаемой муниципальной территории в Программу2. Организация общественного обсуждения проекта Программы | 1. Принятие решения о включении в проект Программы с учетом мнения населения и заинтересованных лиц 2. Утверждение Программы с учетом мнения населения и заинтересованных лиц  |
| 2 | Повышение комфортности и безопасности использования придомовой территории | Обустройство дворовых территорий | 1. Обустройство дворовых проездов2. Исключение жалоб населения |
| 3 | Обеспечение комфортности использования придомовой территории маломобильными группами населения | Обустройство дворовых территорий | 1. Обустройство дворовых проездов2. Исключение жалоб населения |
| 4 | Обеспечение необходимого уровня благоустройства неблагоустроенных территорий муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области общего пользования | Развитие территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 1. Появление новой зоны отдыха для всех групп населения муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области 2. Продолжение комплексного благоустройства территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| 5 | Формирование перечня мероприятий для включения в муниципальную | Сбор и обсуждение предложений населения и заинтересованных лиц | Перечень предложений для включения в проект программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |

**9. Ресурсное обеспечение**

Муниципальная программа реализуется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Новосибирской области. Общий объем средств, необходимый для реализации основных мероприятий программы на 2018-2022 годы составляет тыс. рублей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Единица измерения | Период реализации программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Убинский сельсовет Убинского района Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Бюджет Новосибирской области | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Прочие источники | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Убинский сельсовет Убинского района Новосибирской области | Федеральный бюджет | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Бюджет Новосибирской области | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Прочие источники | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |

**10. Система управления и контроля за ходом реализации программы**

Координацию и контроль за ходом выполнения программы осуществляет администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Ответственный исполнитель организует реализацию программы, вносит предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) соответствующей программы.

**11. Ожидаемые результаты выполнения программы, определение ее**

**эффективности**

Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объеме будет способствовать:

* Улучшению благоустройства дворовых территорий муниципального образования Убинский сельсовет Убинского района Новосибирской области на 20 %;

Приложение № 1

к проекту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы».

Мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №строк и | Наименование | Сроки выполнениямероприятия | Исполните ли, главные распорядители | Источникифинансирования | Ориентировочный объем финансирования тыс. руб., в т.ч.: | Целевой показатель (индикатор) реализации \* |
|  |  |  |  |  | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | 2018-2022 гг. |
| **Задача №1.Благоустройство дворовых терриорий муниципального образования Убинский сельсовет Убинского района Новосибирской области** |
| 1.1 | Благоустройство прилегающей территории к жилым домам по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 2018-2022 гг. | администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области | **Всего: в т.ч.** |  |  |  |  |  | Улучшение благоустройства дворовых территорий муниципального образования Убинский сельсовет Убинского района Новосибирской области на 20 % |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Новосибирской области |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Привлеченные средства |  |  |  | - |  |  |
| **Задача № 2 Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Убинский сельсовет Убинского района Новосибирской области** |
| 2.1 | Ремонт общественного пространства | 2018-2022 гг. | администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области | **Всего: в т.ч.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по программе** | **Всего: в т.ч.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Бюджет Новосибирской области** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Привлеченные средства** |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы».

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения**

 **дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области**

**1 .Общие положения**

1. Настоящий Порядок устанавливает форму и сроки разработки, обсуж­дения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благо­устройства дворовых территорий и территорий общего пользования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы» на 2018-2022 года (далее - муници­пальная программа).
2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартир­ных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в грани­цах дворовой территории, организации и жители муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.
3. Комиссия - общественная комиссия по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы».
4. Заявитель - лицо, уполномоченное на подачу предложений, представ­ляющее интересы собственников и общественности при подаче предложений и реализации муни­ципальной программы.
5. Дизайн-проект - текстовое и визуальное описание предлагаемого про­екта, перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на со­ответствующей дворовой территории и территорий общего пользования. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой терри­тории и территорий общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

**2. Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий** **и территорий общего пользования**

2.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами, н правилами, муниципальными нормативными правовыми актами.

2.2. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории и территорий общего пользования разрабатывается администрацией Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области с учетом предложений заинтересованных лиц и организаций.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома и территорий общего пользования осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории и территорий общего пользования, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и заявками заинтересованных лиц и организаций, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

1. На основании решения Комиссии о включении дворовой территории и территорий общего пользования в муниципальную программу, Заявителю направляется уведомление о включении дворовой территории в муниципальную программу с указанием даты проведе­ния заседания Комиссии.
2. С момента получения уведомления Заявитель обеспечивает обсужде­ние, согласование дизайн-проекта и направляет в Комиссию предложения и (или) замечания к дизайн-проекту благоустройства каждой дворовой террито­рии, включенной в муниципальную программу.
3. Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории и территорий общего пользования, вклю­ченной в муниципальную программу, утверждается решением Комиссии и в срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения размешается на официальном сайте администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.