ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ УБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.__.2023 № ____

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения уровня благоустройства Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности и формирования муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы», руководствуясь Уставом Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы».

2. Постановление администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 14.11.2022 №155 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании «Вести Убинского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Убинского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области                                                                             В.А. Бояркин

Проект Муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

с.Убинское

2023 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |
| Инициатор разработки программы | Администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Разработчик (соразработчики) программы | Администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Ответственные исполнители | Администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Участники муниципальной программы, соисполнители муниципальной программы | Администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Этапы и сроки реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2023-2025 годы Этапы реализации Программы не выделяются |
| Цели Программы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области и уровня комфортности жизни населения. |
| Задачи Программы | - Повышение комфортности и безопасности использования придомовой территории; - Обеспечение комфортности использования придомовой территории маломобильными группами населения; - Обеспечение необходимого уровня благоустройства неблагоустроенных территорий муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области общего пользования; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 2. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации); 3. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; 4. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; 5. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 6. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 15648,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 14163,0тыс. рублей; средства областного бюджета 821,3 тыс. рублей; средства местного бюджета 663,9 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Повышение комфортности и безопасности использования дворовых территорий населением многоквартирных домов, к которым прилегает территория, в результате выполнения мероприятий по их дополнительному благоустройству; - Выполнение условия безопасного передвижения по дворовым территориям маломобильных групп населения; - Повышение комфортности территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области в результате выполнения обустройства элементами благоустройства для использования населением, в том числе маломобильными группами; - Повышение удобства использования и эстетического восприятия зон общественного пространства муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области. |

1. Определение проблемы, на решение которой направлена программа

На территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области расположено 42 многоквартирных жилых дома. Анализ сферы благоустройства в Убинском сельсовете Убинского района Новосибирской области показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области имеется ряд проблем: низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в муниципальном образовании Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области имеются территории общего пользования (проезды, улицы, площади и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1)	благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

2)	благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

-	ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

-	ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» осуществляется путем реализации следующих этапов:

-	проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» (Приложение № 3);

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» (Приложение №4);

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, на которых планируется благоустройство муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» (Приложение №5);

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-	повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

-	запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

-	сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

2. Цель программы

Основной целью Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Убинский сельсовет Убинского района Новосибирской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, в том числе социально значимых объектов;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

3.	Обоснование путей и средств решения проблемы,

Сроки выполнения программы

Реализация мероприятий муниципальной программы основана на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов, показателей, установленных в муниципальной программе.

Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Финансирование программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» запланировано за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

4. Программные мероприятия

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» мероприятия муниципальной программы должны обеспечивать физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и формируются с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, софинансируемых за счет средств, полученных субъектом Российской Федерации в 2023-2025 годах в качестве субсидии из федерального бюджета (далее - минимальный перечень работ по благоустройству).

## Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет субъект Российской Федерации.

## 4.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ, софинансируемых за счет средств, полученных субъектом Российской Федерации в 2023-2025 годах в качестве субсидии из федерального бюджета (далее - дополнительный  перечень работ по благоустройству).

## Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет субъект Российской Федерации.

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в не денежной форме. В частности, этом может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта).

## 5. Нормативная стоимость

## Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, должна быть рассчитана в соответствии с действующими техническими регламентами. При этом указанные расценки могут быть рассчитаны муниципальным образованием самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.

## 6. Аккумулирование средств

## Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия субъектом Российской Федерации решения о таком участии) должны проводиться согласно с утвержденным порядком. При этом выше указанный порядок аккумулирования средств в числе иных положений должен предусматривать открытие уполномоченным органом местного самоуправления, муниципальным унитарным предприятием или бюджетным учреждением счетов для перечисления средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств которых составляет менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства, необходимость перечисление средств до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте и последствия неисполнения данного обязательства, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

## 7. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2023-2025 годы

## Включение предложений граждан, заинтересованных в добавлении дворовой территории в муниципальную программу, формируются исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям.

В целях организации разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу решением общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, включенном в муниципальную программу создается рабочая группа. Рабочая группа осуществляет согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, участвует в контроле, в том числе промежуточном, приемке работ по благоустройству дворовой территории, готовит фото и видеоматериалы, отзывов о реализации проекта.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

## При предоставлении предложений граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках дополнительного перечня работ, предоставление предложений в рамках минимального перечня не является обязательным.

8.	Состав основных мероприятий, показатели Программы

| № | Задачи | Основные мероприятия | Основные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории | 1. Организация рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и посещаемой муниципальной территории в Программу 2. Организация общественного обсуждения проекта Программы | 1. Принятие решения о включении в проект Программы с учетом мнения населения и заинтересованных лиц 2. Утверждение Программы с учетом мнения населения и заинтересованных лиц |
| 2 | Повышение комфортности и безопасности использования придомовой территории | Обустройство дворовых территорий | 1. Обустройство дворовых проездов 2. Исключение жалоб населения |
| 3 | Обеспечение комфортности использования придомовой территории маломобильными группами населения | Обустройство дворовых территорий | 1. Обустройство дворовых проездов 2. Исключение жалоб населения |
| 4 | Обеспечение необходимого уровня благоустройства неблагоустроенных территорий муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области общего пользования | Развитие территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 1. Появление новой зоны отдыха для всех групп населения муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области 2. Продолжение комплексного благоустройства территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| 5 | Формирование перечня мероприятий для включения в муниципальную программу | Сбор и обсуждение предложений населения и заинтересованных лиц | Перечень предложений для включения в проект программы «Формирование современной городской среды на 2023-2025 годы» |

9. Ресурсное обеспечение

Муниципальная программа реализуется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Новосибирской области и местного бюджета. Общий объем средств, необходимый для реализации основных мероприятий программы на 2023-2025 годы составляет тыс. рублей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Единица измерения | Период реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Убинский сельсовет Убинского района Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Тыс.руб. |  | 2071,0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет Новосибирской области | Тыс.руб. |  | 86,3 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Тыс.руб. |  | 21,8 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Убинский сельсовет Убинского района Новосибирской области | Федеральный бюджет | Тыс.руб. | 7970,0 | 4121,5 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет Новосибирской области | Тыс.руб. | 332,1 | 158,3 | 244,6 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Тыс.руб. | 83,9 | 258,2 | 300,0 |  |  |
|  |  | Прочие источники | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |

10. Система управления и контроля за ходом реализации программы

Координацию и контроль за ходом выполнения программы осуществляет администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Ответственный исполнитель организует реализацию программы, вносит предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) соответствующей программы.

11. Ожидаемые результаты выполнения программы,

определение ее эффективности

Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объеме будет способствовать:

- Улучшению благоустройства дворовых территорий муниципального образования Убинский сельсовет Убинского района Новосибирской области на 20%;

Приложение № 1

к муниципальной программе  «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы».

Мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы».

| № строк и | Наименование | Сроки выполнения мероприятия |  |  | Исполните ли, главные распорядители | Источники финансирования | Ориентировочный объем финансирования тыс. руб., в т.ч.: |  |  |  |  |  | Целевой показатель (индикатор) реализации * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. |  | 2025 г. |  |  | 2023-2025 гг. |
| Задача №1.Благоустройство дворовых терриорий муниципального образования Убинский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство прилегающей территории к жилым домам | 2023-2025 гг. |  | администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |  | Всего: в т.ч. |  | 2179,1 |  |  |  |  | Улучшение благоустройства дворовых территорий муниципального образования Убинский сельсовет Убинского района Новосибирской области на 20 % |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 2071,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Новосибирской области |  | 86,3 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 21,8 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Привлеченные средства |  |  |  |  | - |  |  |
| Задача № 2 Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Убинский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт общественного пространства |  | 2023-2025 гг. |  | администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области | Всего: в т.ч. | 8386,5 | 4538,0 | 544,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7970,5 | 4121,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Новосибирской области | 332,1 | 158,3 | 244 ,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 83,9 | 258,2 | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | Всего: в т.ч. | 8386,5 | 6717,1 | 544,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7970,5 | 6192,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Новосибирской области | 332,1 | 244,6 | 244,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 83,9 | 280,0 | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования Убинского сельсовета

Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2023-2025годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |  |  |  |

Задача 1

| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: с. Убинское, ул. Майская, 5 с. Убинское, ул. Спартака, 9 с. Убинское, ул. Майская, 22 с. Убинское, пер. Майский, 4. | Администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 2023 | 2025 | Благоустройство минимальным и дополнительным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт подъездных дорожных путей; - установка скамеек и урн для мусора; - установка освещения дворовой территории -установка детских и спортивных площадок - оборудование пешеходных дорожек (тротуаров) и парковок - озеленение территории | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задача 2

| Благоустройство муниципальной территории общего пользования: Благоустройство Железнодорожного сквера с. Убинское Убинского района Новосибирской области, Благоустройство территории возле здания музея в с. Убинское Убинского района Новосибирской области | Администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области области | 2023 | 2025 | Обеспечение комфортной зоны отдыха для граждан города | - ремонт тротуарной | Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дорожки - обустройство освещения территории - озеленение территории - установка малых |  |
|  |  |  |  |  | архитектурных форм |  |
|  |  |  |  |  | - устройство скамеек и |  |
|  |  |  |  |  | урн для мусора - установка детских аттракционов и спортивных площадок |  |

Приложение № 3

к  муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования

Убинского сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2023-2025 годы»

ПОРЯДОК

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории

муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

1. Настоящий Порядок определяет условия и критерии обсуждения с заинтересованными лицами, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы».

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) организатор обсуждения Программы – администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, который отвечает за организацию обсуждения с заинтересованными лицами Программы (далее по тексту - Организатор отбора);

2) благоустройство дворовых территорий - комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории;

3) заявка - заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами Программы по форме, указанной в приложении к настоящему Порядку;

4) участник обсуждения - физическое или юридическое лицо.

3. Организатор отбора готовит сообщение о проведении обсуждения Программы, которое подлежит официальному опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

4. Заявка на участие в обсуждении Программы подается участником отбора Организатору отбора в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении обсуждения Программы.

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении Программы должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

5. С целью обобщения и оценки предложений от участников общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»,  создается общественная комиссия для осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы», а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке создается для осуществления следующих целей (далее – Комиссия), в состав которой включаются представители администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, депутаты Совета депутатов Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, председатели советов многоквартирных жилых домов (ТСЖ, ЖСК), иные представители общественности.

Комиссия рассматривает заявки на участие в обсуждении Программы, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания комиссии (далее - Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников, с указанием изменений и другой информации.

6. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте Организатора конкурса и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в обсуждении Программы подана только одна заявка на участие в обсуждении, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.

8. В случае признания обсуждения несостоявшимся Программа утверждается без изменений.

Приложение

к Порядку проведения

обсуждения муниципальной программы

«Формирование комфортной

городской среды на территории

муниципального образования

Убинского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

на 2023-2025 годы»

ЗАЯВКА

на участие в обсуждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на

2023-2025 годы»

Дата _________________

Куда: администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области: 632520, Новосибирская область, Убинский район, с. Убинское, ул. Майская, 5, кабинет, 6.

Наименование участника обсуждения _____________________________

Местонахождение участника обсуждения (юридический адрес и почтовый адрес, местожительства) ____________________________________

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) ________________________

Паспортные данные (для физического лица) _________________________                        _______________________________________________________________

номер контактного телефона (факса) ________________________________

Изучив Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

_______________________________________________________________

(наименование участника отбора)

в лице __________________________________________________________

(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в обсуждении Программы.

Предлагаем внести изменения_____________________________________

(указывается место внесения изменения и предлагаемый текст)

К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л.

_____________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения заявки на включение дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данной заявки на включение дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» до моего письменного отзыва данного согласия.

_________________________    ___________________________     ___________________

(личная подпись)                                         (расшифровка)                                               (дата)

Приложение №4

к  муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования

Убинского сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2023-2025 годы»

ПОРЯДОК И СРОКИ

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

1. Настоящий Порядок, разработан в целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы», определяет условия и критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов (далее - отбор дворовых территорий МКД) для включения дворовых территорий села Убинское Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области  в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» (далее по тексту - перечень дворовых территорий).

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов формируется из числа дворовых территорий многоквартирных домов, претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе дворовых территорий МКД.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) организатор отбора дворовых территорий МКД – администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, которая отвечает за организацию и проведение отбора дворовых территорий МКД (далее по тексту - Организатор отбора);

2) формирование современной городской среды – комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории;

3) заявка – заявка на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня и включения дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы », по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку;

4) участник отбора – физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий МКД;

5) акт обследования дворовой территории многоквартирного дома – документ, составленный по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку, на основании осмотра дворовой территории, содержащий перечень имеющихся дефектов и их объемов, подписанный представителями управляющей организации (товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива), обслуживающей организации (в случае непосредственного управления многоквартирным домом), представителем собственников помещений многоквартирного дома;

3. Для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов участники отбора должны выполнить следующие условия:

1) собственниками помещений в многоквартирном доме должен быть осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом;

2) необходимо проведение обследования дворовой территории многоквартирного дома, составлен акт обследования дворовой территории;

3) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение об участии в отборе дворовых территорий МКД для включения дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы», в том числе:

I. О лице, уполномоченном на подачу заявки;

II. Об утверждении схемы благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ:

а) Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1. ремонт дворовых проездов;

2. обеспечение освещения дворовых территорий;

3. установка малых форм (урн, скамеек).

б) Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

1. оборудование детских и (или) спортивных площадок;

2. оборудование пешеходных дорожек;

3. оборудование тротуаров;

4. оборудование автомобильных парковок;

5. озеленение территорий.

III. Об определении уполномоченных лиц, из числа собственников помещений, для подачи заявки Организатору отбора, для участия в обследовании дворовой территории, согласования, обсуждения и внесения изменений (дополнений) в дизайн-проект дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющею организацию;

IV. Об обязательном последующем содержании (после подписания актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющею организацию) за счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы (при необходимости ее увеличения) за содержание жилого помещения.

Указанное решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме (но не менее 50% плюс один голос) и оформляется протоколом согласно формы, указанной в приложении № 3 к настоящему Порядку.

4. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов, которое подлежит официальному опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

5. Заявка на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов подается участником отбора Организатору отбора в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых территорий МКД.

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Срок подачи заявок составляет не более 20 календарных дней с момента опубликования сообщения на сайте Организатора отбора о проведении отбора.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов должны быть пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника отбора (для юридических лиц) и подписана участником отбора.

6. К заявке прилагаются следующие документы:

1) копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями:

- о выборе способа управления многоквартирным домом;

- об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий;

- об утверждении схемы благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ;

- об определении уполномоченных лиц, из числа собственников помещений, для подачи заявки Организатору отбора, для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества;

- о принятии решения последующего содержания за счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы за содержание жилого помещения.

2) акт обследования дворовой территории многоквартирного дома;

3) справка от управляющей компании (товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива) о финансовой дисциплине собственников помещений в многоквартирном доме (процент суммарной задолженности по оплате за содержание и ремонт, коммунальных ресурсов за 2022 год), в случае непосредственного управления МКД – справка из расчетно-кассового центра;

4) копия кадастрового паспорта (при наличии).

7. В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть подана только одна заявка на участие в отборе.

8. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется Организатором отбора отдельно.

Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, регистрируются и возвращаются участнику отбора.

9. Для обобщения и оценки предложений от участников общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» постановлением администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области создается общественная комиссия для осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы», а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – Комиссия), в состав которой включаются представители администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, депутаты Совета депутатов Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, председатели советов многоквартирных жилых домов (ТСЖ, ЖСК), иные представители общественности, представители общественности.

Комиссия проводит отбор представленных заявок посредством оценки заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов, исходя из содержания и значимости критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» на проведение работ, указанных в приложении № 4 к настоящему Порядку, в срок не более 5 рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок.

Использование иных критериев оценки заявок не допускается.

10. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе (далее – Протокол оценки).

В результате оценки представленных заявок осуществляется формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов из участников отбора в порядке очередности, в зависимости от присвоенного порядкового номера.

11. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте Организатора конкурса и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

12. Заявка на участие в отборе отклоняется комиссией в следующих случаях:

1) представления пакета документов не в полном объеме;

2) невыполнения участником отбора условий, установленных в пункте 3 настоящего Порядка;

3) представления недостоверных сведений.

13. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:

1) отклонены все заявки на участие в отборе;

2) не подано ни одной заявки на участие в отборе;

3) подана только одна заявка на участие в отборе.

14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка на участие в отборе, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.

Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, дворовая территория включается в перечень дворовых территорий.

15. По окончании выполнения работ по ремонту и благоустройству дворовой территории многоквартирного дома уполномоченное собственниками помещений лицо подписывает акт приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку.

Приложение № 1

к Порядку включения

дворовых территорий

многоквартирных домов

в муниципальную программу

«Формирование комфортной

городской среды на территории

муниципального образования

Убинского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

на 2023-2025 годы»

ЗАЯВКА

на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

Куда: администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области: 632520, Новосибирская область, Убинский район, с.Убинское, ул. Майская, 5, кабинет, 6.

Прошу Вас включить дворовую территорию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Убинский район, с.Убинское, ул._____________________________, д._____, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» и выполнить следующие виды работ по благоустройству дворовой территории (НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ):

а) Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1. ремонт дворовых проездов;

2. обеспечение освещения дворовых территорий;

3. установка малых форм (урн, скамеек).

б) Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

1. оборудование детских и (или) спортивных площадок;

2. оборудование пешеходных дорожек;

3. оборудование тротуаров;

4. оборудование автомобильных парковок;

5. озеленение территорий.

К настоящей заявке прилагаются документы на ___ л.:

- копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленного в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, о выборе способа управления многоквартирным домом на ____ листах;

- копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленного в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов на проведение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий на ____ листах;

- акт обследования дворовой территории многоквартирного дома на ____ листах;

- справка от управляющей компании (товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива) о финансовой дисциплине собственников помещений в многоквартирном доме (процент суммарной задолженности по оплате за содержание и ремонт, коммунальных ресурсов за 2022 год), в случае непосредственного управления МКД – справка из расчетно-кассового центра (НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ) на ___ листах;

- копия кадастрового паспорта на ___ листах (при наличии);

Председатель совета МКД / председатель ТСЖ (ЖСК) /

уполномоченный представитель собственников помещений в МКД

# _______________________________________________________

# (Ф.И.О. председателя / представителя / наименование юридического лица)

# _______________________________________________________

# (адрес председателя / представителя)

Паспортные данные (для физического лица)_________________

________________________________________________

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)__________________

________________________________________________

# _____________________________________________________

# (контактный телефон председателя / представителя)

# ____________________________                    ______________

# (подпись председателя / представителя)                                         (дата)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения заявки на включение дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данной заявки на включение дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» до моего письменного отзыва данного согласия.

_________________________    ___________________________     ___________________

(личная подпись)                                         (расшифровка)                                               (дата)

Приложение № 2

к Порядку включения

дворовых территорий

многоквартирных домов

в муниципальную программу

«Формирование комфортной

городской среды на территории

муниципального образования

Убинского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

на 2023-2025 годы»

АКТ

обследования дворовой территории многоквартирного дома

«___»_______________20__ года                                                                                          с.Убинское

Участник отбора (Ф.И.О., наименование): ____________________________________

провели обследование дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Новосибирская область, Убинский район, с.Убинское, улица __________________, дом №_____ (год ввода дома в эксплуатацию______ года),

Обследованием на месте установлены следующие объекты (элементы) и дефекты:

| Элементы дворовой территории |  | Краткое описание фактического состояния | Единица изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъездные пути, внутриквартальные дороги |  |  |  |  |
| 2 | Игровые элементы и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Малые архитектурные формы |  |  |  |  |
| 4 | Парковочные места |  |  |  |  |
| 5 | Зеленые насаждения - деревья - кустарники - газон |  |  |  |  |
| 6 | Тротуары, дорожки |  |  |  |  |

Представители управляющей организации (ТСЖ, ЖСК, специализированного кооператива):

_______________     _________________________________       _____________________________________

(подпись)                                      (Ф.И.О.)                                                      (должность)

_______________     _________________________________       ______________________________________

(подпись)                                       (Ф.И.О.)                                                     (должность)

Представители обслуживающей организации (при непосредственном управлении МКД):

_______________     _________________________________       _____________________________________

(подпись)                                       (Ф.И.О.)                                                     (должность)

_______________     _________________________________       _____________________________________

(подпись)                                       (Ф.И.О.)                                                      (должность)

Представители собственников жилья:

_______________     _________________________________       ______________________________________

(подпись)                                        (Ф.И.О.)                           (№ помещения, принадлежащего собственнику)

_______________     _________________________________       _______________________________________

(подпись)                                         (Ф.И.О.)                          (№ помещения, принадлежащего собственнику)

_______________     _________________________________       ______________________________________

(подпись)                                        (Ф.И.О.)                           (№ помещения, принадлежащего собственнику)

Приложение № 3

к Порядку включения

дворовых территорий

многоквартирных домов

в муниципальную программу

«Формирование комфортной

городской среды на территории

муниципального образования

Убинского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

на 2023-2025 годы»

Протокол № ___________

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу ________________________________________

«_____» ____________ 20__ г.                                                           		                 	             с. Убинское

Инициатор проведения общего собрания _______________________________________________________________________

_______________________________________________(Ф.И.О. собственника) или наименование юридического лица с указанием документов на право собственности на помещение в доме (если инициатор – орган местного самоуправления, то должна быть указана доверенность)

Форма проведения общего собрания - ______________________________

Время проведения _______________________.

Место проведения _______________________.

Общая площадь многоквартирного дома - ________ кв.м.

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - _______кв.м.

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц - _________кв.м.

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности, - _________кв.м.

На собрании присутствует _________ собственников, обладающих ________ кв.м., что составляет _______ % от общей площади.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно.

Повестка собрания:

- О выборе председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии, наделение их правом подсчета голосов и подписания протокола.

- О выборе работ по благоустройству дворовой территории, сформированные исходя из минимального перечня работ по благоустройству:1

2.1. ремонт дворовых проездов;

2.2. обеспечение освещения дворовых территорий;

2.4. установка малых форм (урн, скамеек).

- О выборе работ по благоустройству дворовой территории, сформированные исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству:2

3.1. оборудование детских и (или) спортивных площадок;

3.2. оборудование пешеходных дорожек;

3.3. оборудование тротуаров;

3.4. оборудование автомобильных парковок;

3.5. озеленение территорий.

- О согласовании дизайн-проекта (схемы) по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № _________ по ул. ___________ и визуальное изображение __________________________________________ (указать малые архитектурные формы и(или) детскую и (или) спортивную площадку).

- О форме трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в выполнении минимального перечня работ:3

5.1. субботник;

5.2. окрашивание элементов благоустройства;

5.3. высадка растений;

5.4. создание клумб.

6. О доле трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в выполнении минимального перечня работ: _____________ человек (указать количество граждан, которые будут участвовать) __________ часов (указать количество часов).

7. О форме трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в выполнении дополнительного перечня работ:4

7.1. субботник;

7.2. окрашивание элементов благоустройства;

7.3. высадка растений;

7.4. создание клумб.

8. О доле трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в выполнении дополнительного перечня работ:

_____________ человек/организаций (указать количество граждан, организаций, которые будут участвовать) __________ часов (указать количество часов).

9. О порядке содержания благоустроенной дворовой территории и элементов благоустройства и источниках финансирования этой работы: поручить ____________________ (указать лицо, осуществляющее управление домом) осуществлять содержание благоустроенной дворовой территории и элементов благоустройства в соответствии с решением общего собрания собственников помещений об утверждении перечня работ и услуг и об установлении размера платы за содержание за счет средств собственников помещений многоквартирного дома № _________ по ул. ___________.

10. О выборе уполномоченного представителя собственников помещений в многоквартирном доме (из числа собственников помещений в многоквартирном доме) для осуществления взаимодействия и контроля за реализацией мероприятий.

В результате голосования в соответствии с повесткой дня приняты следующие решения:

По пункту 1: Выбрать председателем собрания ____________________________, секретарем собрания __________________________________ и членами счетной комиссии________________________________________________________________, наделить их правом подсчета голосов и  подписания протокола:

«За» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Против» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Воздержались» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений.

По пункту 2: Выбрать работы по благоустройству дворовой территории, сформированные исходя из минимального перечня работ по благоустройству:

_______________________________________________________________________

«За» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Против» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Воздержались» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений.

По пункту 3: Выбрать работы по благоустройству дворовой территории, сформированные исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству:________________________________________________________

«За» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Против» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Воздержались» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений.

По пункту 4: Согласовать дизайн-проект (схему) по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № _________ по ул. ___________ и визуальное изображение __________________________________________ (указать малые архитектурные формы и(или) детскую и (или) спортивную площадку)..

«За» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Против» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Воздержались» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений.

По пункту 5: Определить формой трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в выполнении минимального перечня работ: ____________________________________________

«За» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Против» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Воздержались» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений.

По пункту 6: Определить долю трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в выполнении минимального перечня работ в виде _____________ человек/организаций (указать количество граждан, организаций, которые будут участвовать) __________ часов (указать количество часов).

«За» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Против» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Воздержались» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений.

По пункту 7: Определить формой трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в выполнении дополнительного перечня работ: ____________________________________________________.

«За» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Против» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Воздержались» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений.

По пункту 8: Определить долю трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в выполнении дополнительного перечня работ в виде _____________ человек/организаций (указать количество граждан, организаций, которые будут участвовать) __________ часов (указать количество часов).

«За» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Против» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Воздержались» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений.

По пункту 9: Определить порядок содержания благоустроенной дворовой территории и элементов благоустройства и источники финансирования этой работы: поручить ____________________ (указать лицо, осуществляющее управление домом) осуществлять содержание благоустроенной дворовой территории и элементов благоустройства в соответствии с решением общего собрания собственников помещений об утверждении перечня работ и услуг и об установлении размера платы за содержание за счет средств собственников помещений дома № _________ по ул. ______________.

«За» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Против» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Воздержались» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений.

По пункту 10: Определить уполномоченного представителя из числа собственников помещений в многоквартирном доме для осуществления взаимодействия и контроля за реализацией мероприятий (указать лицо Ф.И.О., адрес)

«За» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Против» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений;

«Воздержались» __________ % голосов (___________ кв.м), что составляет ________% от общего числа голосов собственников помещений.

Приложение:

1. Дизайн-проект (схема) по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № _________ по ул. ___________.

2. Визуальное изображение __________________________________________ (указать малые архитектурные формы и(или) детскую и (или) спортивную площадку).

Члены счетной комиссии:

___________________________________________________________________

Председатель собрания   ___________________/ _____________________________

Секретарь собрания _____________/ _______________________

| Приложение № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| к протоколу |  |  |  |  |
| общего собрания собственников помещений |  |  |  |  |
| в многоквартирном доме по адресу: ________________________________________________________ |  |  |  |  |
| об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов на проведение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |
| от "___"_______20___ года |  |  |  |  |
| Реестр собственников помещений в МКД № _______ по адресу: ______________________________________________________________.* |  |  |  |  |
| № п/п | № помещения в многоквар-тирном доме | Ф.И.О. собственника помещения в многоквартирном доме (полностью) и или его представителя; полное наименование юр. лица, ОГРН и Ф.И.О. его представителя | Реквизиты документа, подтверждающего право собственности (серия, №, дата), реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя | Площадь помещения, по документу о праве собственности (кв. метры) = количеству голосов, которыми владеет собственник |
| * Реестр собственников помещений в многоквартирном доме должен содержать сведения обо всех собственниках помещений в многоквартирном доме согласно требованиям к оформлению протоколов Приказ Минстроя РФ от 28.01.2019 №44/пр |  |  |  |  |

| № п/п | № помещения в многоквар-тирном доме | Ф.И.О. собственника помещения в многоквартирном доме (полностью) и или его представителя; полное наименование юр. лица, ОГРН и Ф.И.О. его представителя | Реквизиты документа, подтверждающего право собственности (серия, №, дата), реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя | Площадь помещения, по документу о праве собственности (кв. метры) = количеству голосов, которыми владеет собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к протоколу

общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: ______________ ______________________________________________

об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домо на проведение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий

от "___"_______20__ года

Список собственников помещений в МКД № _______ по адресу: _______________________________________________, присутствовавших на общем собрании (с результатами голосования).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя общего собрания

2. Выбор секретаря общего собрания.

3. Выбор членов счетной комиссии общего собрания.

4. Принятие решения об участии в отборе дворовой территории многоквартирного дома  для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018-2022 годы», в том числе:

а) о лице, уполномоченном на подачу заявки;

б) об утверждении схемы благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ;

в) об определении уполномоченных лиц, из числа собственников помещений, для подачи заявки Организатору отбора, для участия в обследовании дворовой территории, согласования, обсуждения и внесения изменений (дополнений) в дизайн-проект дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющею организацию;

г) об обязательном последующем содержании (после подписания актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющею организацию) за счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы (при необходимости ее увеличения) за содержание жилого помещения.

5. Выбор места (адреса) для размещения сообщений о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.

6. Выбор места (адреса) хранения протокола собрания.

7. Выбор места (адреса) для размещения решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и итогов голосования.

| № п/п | № помещения в многоквартирном доме | Ф.И.О. собственника помещения в многоквартирном доме (полностью) и или его представителя, полное наименование юр. лица, ОГРН и Ф.И.О. его представителя | Реквизиты документа, подтверждающего право собственности (серия, №, дата), реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя | Площадь помещения, по документу о праве собственности (кв. метры) = количеству голосов, которыми владеет собственник | Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 вопрос |  |  | 2 вопрос |  |  | 3 вопрос |  |  | 4 вопрос |  |  | 5 вопрос |  |  | 6 вопрос |  |  | 7 вопрос |  |  | Подпись |
|  |  |  |  |  | за | против | Воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался |  |
| № п/п | № помещения в многоквартирном доме | Ф.И.О. собственника помещения в многоквартирном доме (полностью) и или его представителя, полное наименование юр. лица, ОГРН и Ф.И.О. его представителя | Реквизиты документа, подтверждающего право собственности (серия, №, дата), реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя | Площадь помещения, по документу о праве собственности (кв. метры) = количеству голосов, которыми владеет собственник | Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 вопрос |  |  | 2 вопрос |  |  | 3 вопрос |  |  | 4 вопрос |  |  | 5 вопрос |  |  | 6 вопрос |  |  | 7 вопрос |  |  | Подпись |
|  |  |  |  |  | за | против | Воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался |  |

Приложение № 4

к протоколу

общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: ________________________________________________________

об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов на проведение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий

от "___"_______20___ года

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания собственников помещений

дома № ______ по ул. ________________с.Убинское,

Убинского района Новосибирской области

В соответствии со ст. 45 ЖК РФ собственник, по инициативе которого созывается общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, обязан сообщить собственникам помещений в данном доме о проведении такого собрания не позднее, чем за десять дней до даты его проведения.

1) сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание:

______________________________________________________________________

2) форма проведения данного собрания (очное, заочное или очно-заочное голосование), дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения данного собрания в форме заочного голосования дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения

очное собрание собственников помещений

«_____»_________20____ г. в _________ часов

3)  Повестка дня собрания

1. Выбор председателя общего собрания

2. Выбор секретаря общего собрания.

3. Выбор членов счетной комиссии общего собрания.

4. Принятие решения об участии в отборе дворовой территории многоквартирного дома  для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы», в том числе:

а) о лице, уполномоченном на подачу заявки;

б) об утверждении схемы благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ;

в) об определении уполномоченных лиц, из числа собственников помещений, для подачи заявки Организатору отбора, для участия в обследовании дворовой территории, согласования, обсуждения и внесения изменений (дополнений) в дизайн-проект дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющею организацию;

г) об обязательном последующем содержании (после подписания актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющею организацию) за счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы (при необходимости ее увеличения) за содержание жилого помещения.

5. Выбор места (адреса) для размещения сообщений о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.

6. Выбор места (адреса) хранения протокола собрания.

7. Выбор места (адреса) для размещения решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и итогов голосования.

4) Ознакомиться с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании можно по адресу: ___________________________________________.

С уважением, собственник (и) помещения (й) –

член (ы) инициативной группы:

________________(__________________)                 ________________(__________________)

(подпись)         (расшифровка подписи)                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 4

к Порядку включения

дворовых территорий

многоквартирных домов

в муниципальную программу

«Формирование комфортной

городской среды на территории

муниципального образования

Убинского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

на 2023-2025 годы»

Критерии

включения дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

В целях определения участников для включения дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» комиссия рассматривает направленные организатору отбора документы на предмет их соответствия критериям, указанным в настоящем Порядке.

Общественная комиссии для осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы», а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке создается для осуществления следующих целей (далее – Комиссия) осуществляет оценку дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области по критериям:

- финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (процент суммарной задолженности по оплате за ремонт и содержание жилья, коммунальные ресурсы за 2022 год);

- степень благоустройства дворовой территории многоквартирного дома: состояние дворовых проездов и тротуаров; наличие и состояние бордюров; наличие освещения дворовой территории; наличие и состояние детской игровой площадки;

- активное участие собственников помещений в многоквартирном доме в ежегодно проводимом конкурсе администрацией Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области «О смотре – конкурсе на лучшую усадьбу, лучший двор многоквартирного дома на территории Убинского сельсовета.

Приложение № 5

к Порядку включения

дворовых территорий

многоквартирных домов

в муниципальную программу

«Формирование комфортной

городской среды на территории

муниципального образования

Убинского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

на 2023-2025 годы»

АКТ

приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания

«___»_______________20__ г.                                                                     с.Убинское

(адрес объекта благоустройства дворовой территории)

Администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, в лице ___________________________________________________________________

и представитель собственников помещений многоквартирного дома

__________________________________________________________________,

расположенного по адресу: Новосибирская область, Убинский район, с.Убинсоке,  ул. ________________________, д. ___,

действующий на основании протокола общего собрания собственников помещений МКД от «___» ______________20 ___ г. № ___ (является неотъемлемой частью акта) (далее - Собственник), составили настоящий акт о том, что Заказчик передает выполненные в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы», а Собственники принимают объекты благоустройства дворовой территории для дальнейшей эксплуатации согласно Таблицы № 1:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование элемента благоустройства | Номер и дата протокола с согласием собственников на прием элементов в общедомовое имущество | Адрес дома, в состав общедомового имущества которого передается данный элемент благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |

(указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках мероприятий)

Объекты, указанные в Таблице № 1 настоящего акта приема-передачи объектов благоустройства, подлежат содержанию и текущему ремонту в установленном законом порядке.

Акт составлен в ____ экземплярах (каждой стороне по одному экземпляру).

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (Участник отбора) обязуются передать копию данного акта в управляющую компанию (ТСЖ, ЖСК, специализированный кооператив), обслуживающую организацию (при непосредственном управлении МКД)  в течение 10 календарных дней с момента его подписания для внесения изменения в состав общедомового имущества и других документов).

Подписи сторон:

| Заказчик |  | Участник отбора |
| --- | --- | --- |
| ___________________ |  | ___________________ |
| М.П. |  | М.П. (при наличии) |

Приложение №5

к  муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования

Убинского сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2023-2025 годы»

ПОРЯДОК

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, на которых планируется благоустройство муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

1. Настоящий Порядок, разработан в целях формирования муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы», определения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области (далее по тексту - перечень наиболее посещаемых территорий).

Перечень наиболее посещаемых территорий села Убинское Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области формируется из числа территорий села Убинское Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, предложенных жителями для проведения ремонта и благоустройства.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) организатор отбора наиболее посещаемой территории общего пользования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области – администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области (далее по тексту - Организатор отбора);

2) формирование современной городской среды – комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области;

3) предложение – предложения, поступающие от жителей Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области с указанием муниципальной территории общего пользования для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы», должны быть предоставлены в администрацию Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на бумажном носителе, собственноручно подписаны, с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства или направлены на электронную почту ubisovet@yandex.ru с пометкой «Предложение о наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования».

3. Предложения для участия в отборе территории общего пользования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области распечатываются (при получении предложения на электронную почту) и регистрируются специалистом, который делает отметку о получении предложения с указанием даты и времени его получения.

Срок подачи предложений составляет 20 календарных дней с момента опубликования сообщения на сайте Организатора отбора о проведении отбора.

Предложения, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, регистрируются и возвращаются.

4. В целях определения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области постановлением администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области создается общественная комиссия для осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы», а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – Комиссия) в состав которой включаются представители администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, депутаты Совета депутатов Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, председатели советов многоквартирных жилых домов (ТСЖ, ЖСК), иные представители общественности.

Комиссия рассматривает все поступившие предложения от жителей и путем простого подсчета поступивших предложений определяет территорию общего пользования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области для включения в муниципальную программу «Формирование городской среды Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы».

Использование иных критериев подсчета предложений не допускается.

5. Протокол оценки всех поступивших предложений подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте Организатора конкурса и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

6. В случае если по окончании срока подачи предложений территории общего пользования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» подано только одно предложение на участие в отборе, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанное предложение.